iOS 大致进度

登录注册

界面基本完成—待优化

相关接口调试通

login

user/foget/psd

user/login/out

user/register

user/send/message/foget/psd

user/send/message/register

user/update/psd

user/update/sex

user/apply

user/invite

user/data/female/edit 这个用户资料很多选择的 选择是手写传输的

user/head/img

首页

界面基本完成 —待优化

相关接口调试通

user/report

user/dynamic/add

user/dynamic/list

user/dynamic/praise

user/dynamic/comments/list

user/recommend/male

user/recommend/female

user/focus/edit

user/focus/male/list

user/focus/female/list

约会

完成少量界面

接口未开始

消息

完成少量界面

接口未开始

我的

完成大部分界面 — 界面有改动 有些需要修改

接口未开始