iOS 大致进度

登录注册

界面基本完成—待优化

相关接口调试通

login

user/foget/psd

user/login/out

user/register

user/send/message/foget/psd

user/send/message/register

user/update/psd

user/update/sex

user/apply

user/invite

user/data/female/edit 这个用户资料很多选择的 选择是手写传输的

user/head/img

首页

界面基本完成 —待优化

相关接口调试通

user/report

user/dynamic/add

user/dynamic/list

user/dynamic/praise

user/dynamic/comments/list

user/recommend/male

user/recommend/female

user/focus/edit

user/focus/male/list

user/focus/female/list

约会

完成少量界面

接口未开始

消息

完成少量界面

接口未开始

我的

完成大部分界面 — 界面有改动 有些需要修改

接口未开始

1.15

调试接口

**user/update/type**

**user/update/phone**

**user/send/message/phone**

**user/center/male**

**user/dynamic/delete**

**user/dynamic/comments**

1.16调试接口

user/update/alipay

user/cash

user/wallet/pay

user/wallet/income

**v1/user/photo/insert**

改写约会首页

1.17调试接口

user/appointment/add

user/appointment/comments/list

user/appointment/praise

user/appointment/list

1.18调试接口

user/appointment/comments

user/appointment/add

user/release/appointment/list

user/release/dynamic/list

1.19

我的发布相关界面

调试接口

**user/release/dynamic/list**

**user/release/appointment/list**

**user/appointment/delete**

1.21

男用户个人资料 编辑资料界面

调试接口

user/data/male/detail

user/data/male/edit

message/praise/list

message/comments/list

message/system/list

1.22

搭界面

直播首页

直播搜索

直播主页金币不足

直播结束直播-用户

排行榜

1.23

女用户认证界面

接口

**user/certification**

**user/certification/result**

TXIMSDK 集成

1.24

TXIMSDK了解 实现登录

重搭接面

女用户资料展示

男用户资料展示

1.25

接口调试

user/female/detail

user/male/detail

界面

IM 单聊 聊天列表界面展示成果 头像还有问题

1.28

界面

分享界面

接口

user/invite/code

user/invite/detail

user/invite/list

IM 相关 社区问答确认新的SDK没有好友关系链 实现头像可能要等SDK更新

https://cloud.tencent.com/developer/ask/205071

明后天工作 调试成功的接口开始界面优化 年前给客户一个测试版

1.29

优化界面

优化UI效果 讲原来的项目拆分开来 成男女两大模块 重要地方不在公用代码

预计明天给一个 基本的测试版本

1.30

优化界面

接口

user/list/female

user/list/male

1.31

优化界面

接口

user/pay

user/pay/result

2.13

界面—

修改聊天金额

亲密人列表

礼物柜

接口—

**v1/user/collect/gift/list**

**user/update/video/price**

**v1/user/intimacy/list**

2.15

男用户头像选择界面和接口

实时音视频SDK集成

2.18

实时音视频

效果显示 视频显现出来

发送接收界面

男用户直播自定义UI

2.19

实时音视频

下面功能按钮添加功能

礼物接口

gift/giving

gift/list

注册女用户 个人资料数据填写整理

2.20

注册男用户 个人资料数据填写整理

男用户查看个人资料 数据填写整理

女用户查看个人资料 数据填写整理

男用户编辑个人资料 数据填写整理

女用户编辑个人资料 数据填写整理

集成JPush（极光推送）

2.21

动态首页 详情 适配优化

约会首页 详情 适配优化

约会发布 数据填写整理

地址选择 界面逻辑

2.22

男用户个人中心 界面优化

女用户个人中心 界面优化

黑名单列表优化

ISO推送证书配置 与极光推送调试

2.25

创建 接收通知后

直播准备页面 和直播页面跳转逻辑入口

地图定位功能添加

2.26

接口

user/update/online/state

video/live/add

video/live/cancel

video/live/update

对应通知接口

实现基本交互

2.27

直播结束时候的互动处理

2.28

送礼物 礼物接口 礼物动画

录制上传视频

3.4

排查登录一个问题 等SDK更新解决

优化查看别人个人资料

搜索接口 结果处理

3.5

用户资料发布邀请

送礼物

(今天还忙别的项目了)

3.6

腾讯云IM

离线推送 设置

3.7

项目优化

3.8

项目优化

3.19

新的视频上传

视频列表

找到合适的方法实现列表视频播放互不影响 待实践

3.20

视频列表

显示 点赞关注赠送礼物实现

3.21

查看视频详情 视频优化 长连接

3.25

修改甲方提出的bug

动态 约会图片添加大图浏览

3.26

排行榜优化

腾讯IM优化 用户昵称可以显示 头像获取经常失败 还是SDK的问题

3.27

项目优化

解决IM头像昵称问题

3.28

项目优化